Załącznik nr 6  do Specyfikacji zamówienia robót budowlanych z dnia 24.01.2016

# UMOWA nr……………..

Zawarta w dniu ……………………..  r.  w ……………………………….. pomiędzy:

1.  …………………………………………………………………………………………

zamieszkałą ……………………………………………. zwaną dalej „INWESTOREM”

a

………………………………………………………………………………………..,
…………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………….. reprezentowane przez :

1. ……………………………………… - …………………………….

zwaną  dalej  „WYKONAWCĄ”

§ 1

# 1. Inwestor powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace w zakresie

# Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa stolarni ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy mieszczący Przedszkole z basenem  krytym  w m. Buszkowice

# , gm. Żurawica , działka nr 444/8.

2. Szczegółowy zakres prac określony został kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo finansowym  stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy tj.:

- Załącznik nr 1 do umowy – kosztorys ofertowy – Roboty w zakresie robót budowlanych

- Załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo finansowy

- Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru robót

3. Wszelkie prace wykraczające poza zakres przedmiotu umowy stanowią roboty dodatkowe .

# 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową inwestycji pod nazwą „Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa stolarni ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy mieszczący Przedszkole z basenem  krytym  w m. Buszkowice

# , gm. Żurawica , działka nr 444/8, oraz, że zał. Nr 1 – kosztorys ofertowy – obejmuje roboty budowlane w zakresie robót budowlanych określonych w w/w projekcie budowlanym .

§ 2

Wykonawca  zobowiązuje się do:

- Prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną, i wiedzą techniczną i przekazaną przez Inwestora dokumentacją

- Przy realizacji prac do przestrzegania przepisów BHP , p. poż. i „ochrony środowiska naturalnego”

- Zapewnienie na swój koszt wykwalifikowanej kadry pracowniczej, materiału oraz niezbędnych maszyn i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

- Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt

- Informowania Inwestora w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru  o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub na przesunięcie terminu zakończenia robót,

- Terminowego wykonania prac objętych niniejsza umową.

- Uprzątnięcia po zakończeniu robót placu budowy i usunięcie śmieci.

- Zatrudnienie firm zewnętrznych (podwykonawców) przez Wykonawcę wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez Inwestora.

§ 3

1.Inwestor zobowiązuje się do:

a. Przekazania Wykonawcy placu budowy  do dnia……………………….. ,

b. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z Wykonawcą w wszelkich aspektach związanych z realizacja przedmiotu umowy.

- Obiorów przedmiotu umowy: częściowy, końcowy

- Zabezpieczenia nieodpłatnie dostawy wody i energii elektrycznej i innych niezbędnych mediów w obrębie placu budowy.

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy ,

- Przekazania wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia  prac objętych przedmiotem umowy

- Koordynacji oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy  umożliwiające sprawne i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy

2. Inwestor oświadcza, że:

- posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone niniejszą umową

- posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego nr        z dnia ………………. wydane przez ………………….. będącego przedmiotem umowy.

§ 4

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

Przedmiot umowy będzie realizowany w …………….. etapach tj:

- …… etap obejmujący zakres prac określony Załącznikiem nr 2 do umowy harmonogramem rzeczowo finansowym w  terminie rozpoczęcie ……………………. r. zakończenie ………………………..   r.

- …… etap obejmujący zakres prac określony Załącznikiem nr 2 do umowy harmonogramem rzeczowo finansowym w  terminie rozpoczęcie ……………………… r. zakończenie ………………………………  r.

- …… etap obejmujący zakres prac określony Załącznikiem nr 2 do umowy harmonogramem rzeczowo finansowym w terminie rozpoczęcie …………………….. r. zakończenie …………………………… r.

- …… etap obejmujący zakres prac określony Załącznikiem nr 2 do umowy harmonogramem rzeczowo finansowym w terminie rozpoczęcie ……………………..  r. zakończenie ………………………….. r.

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu

niniejszej umowy nastąpi  w następujących przypadkach;

- Wstrzymania robót lub przerw w pracy powstałych z przyczyn leżących po stronie Inwestora,

- Rozszerzenia zakresu rzeczowego robót przez Inwestora w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ,

4. W przypadku wystąpienia przyczyn , o których mowa w ust.3, Strony uzgodnią nowe  terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie stosownego aneksu do umowy.

§ 5

- Za wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Inwestora  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie   ………………………..  zł  netto.

słownie: ………………………………………………………………….netto.

- Do wyliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

- Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy określona w ustępie 1 niniejszego paragrafu płatna będzie przez Inwestora w ……….  etapach (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy harmonogramem rzeczowo finansowym po uzyskaniu protokołu odbioru )według poniższej procedury:

- kwota ………………………….. zł netto powiększona o obowiązującą stawkę VAT po   realizacji ……. etapu prac określonego § 4ust.1 umowy

Suma wszystkich etapów zgodnie z kosztorysem ofertowym  wynosi na dzień

podpisania umowy :…………………………..……. zł netto

powiększona o obowiązującą   stawkę VAT

- Strony ustalają następujące terminy płatności:

a) po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. Nr 2 do umowy), zostanie sporządzony kosztorys powykonawczy prac wykonanych oraz  protokół odbioru odpowiedniej części robót, który zostanie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Inwestora, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy. Stwierdzenie przez Wykonawcę bądź Kierownika Budowy w protokole usterek lub wad w wykonanych robotach skutkować będzie przesunięciem terminów o okres usuwania przez wykonawcę stwierdzonych usterek lub wad albo o okres niezbędny do ich usunięcia. Datę tego protokołu przyjmuje się za datę końcowego odbioru robót lub części robót. Wystawienie faktury przez Wykonawcę  zostanie dokonane po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek.

- Po zakończeniu każdego etapu prac Wykonawca po dokonaniu odbioru wykonanych robót w formie podpisanego protokołu odbioru robot budowlanych dokona wystawienia Faktury VAT na kwotę odpowiadającą wartości danych prac.

- Płatności będą dokonywane, przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze  w terminie max 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora Faktury VAT.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych , roboty te wymagają pisemnej zgody i zatwierdzenia przez Inwestora. Kwota wynagrodzenia ze te prace zostanie powiększona o wartość robót dodatkowych wyliczonych powykonawczo.

- Prace dodatkowe, które Wykonawca wykona samowolnie tj. bez pisemnej zgody i zatwierdzenia przez Inwestora nie będą dodatkowo wynagradzane.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie nieprawidłowości niezgodne ze sztuką budowlaną wynikające w trakcie realizacji , a występujące w rozwiązaniach opracowanej dokumentacji będą na bieżąco konsultowane z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem budowy. Wynikające z tego tytułu dodatkowe

nakłady prac będą rozliczane kosztorysem powykonawczym uzgodnionym przez obie strony na nośnikach cenotwórczych wg. kosztorysu  ofertowego tj.:

Stawka robocizny R=…….. zł , koszty zakupu …% , Koszty pośrednie …… %,

Zysk = ……%  i wynikających z tego tytułu cen jednostkowych wg. oferty.

Na roboty , które będą rozliczane jako dodatkowe w przypadku kiedy nie obejmował  ich kosztorys ofertowy będą rozliczane wg. obowiązujących katalogów i nakładów tj. wg. KNR

§ 6

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, zobowiązany będzie on do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego netto.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zobowiązany będzie on do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

- Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy.

- W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  przekraczającego 2 dni Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia  za każdy dzień opóźnienia przez Wykonawcę.

- W przypadku opóźnienia Inwestora  w dokonaniu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

- Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych.

§ 7

- Inwestor będzie dokonywał na bieżąco odbierania robót ulegających zanikowi lub

zakryciu.

- Inwestor będzie dokonywał odbioru każdego z  etapów prac określonych w

niniejszej umowie (odbiory częściowe) w sposób niezwłoczny po otrzymaniu stosownego zawiadomienia Wykonawcy na podstawie kosztorysu powykonawczego prac wykonanych i protokołu odbioru.

- Inwestor dokona odbioru końcowego prac po powiadomieniu go o gotowości do

takiego odbioru przez Wykonawcę na podstawie wykonanego przez Wykonawcę Kosztorysu Powykonawczego oraz protokołu odbioru.

- Z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół zawierający ustalenia  Stron dokonane w trakcie odbioru.

§ 8

- Na prace objęte umową Wykonawca udziela  ……….. miesięcznej gwarancji licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy (protokół końcowy).

- O wykryciu wady Inwestor jest zobowiązany poinformować pisemnie

Wykonawcę  – w terminie 21 dni roboczych  od daty stwierdzenia wady, pod rygorem utraty prawa gwarancji.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokołem z udziałem przedstawicieli obydwu stron podczas dokonania oględzin w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

- Inwestor wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonej wady uwzględniając możliwość techniczne, technologiczne oraz organizacyjne Wykonawcy.

- Wykonawca nie odpowiada za powstałe usterki wynikłe z działań lub zaniechań Inwestora.

§ 9

- Inwestor ustala jako swojego przedstawiciela kierownika budowy w osobie

………………………………………Uprawnienia budowlane nr …………………….. z którym podpisze umowę na warunkach ogólnie obowiązujących powierzając rolę kierownika budowy i głównego koordynatora prac ogólnobudowlanych.

2. Przedstawicielem Wykonawcy – w ramach realizacji przedmiotu umowy będzie

……………………………………………………………………………………

3.Strony oświadczają, iż zmiany osób określonych niniejszym paragrafem będą

dokonywane na zasadzie pisemnych oświadczeń stron. Przedmiotowe zmiany nie

wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

§ 10

- Zamawiający oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane obowiązującym prawem pozwolenia i dokumenty warunkujące realizację przedmiotu umowy. Każda ze Stron oświadcza, że: posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz że osoby podpisujące niniejszą Umowę w jej imieniu są prawidłowo umocowane do związania takiej Strony postanowieniami niniejszej Umowy;

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Żadna ze stron umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony dokonać cesji praw z niej wynikających na osobę trzecią.

- Strony oświadczają niniejszym, iż za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej umowy ponosić będą  odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

- W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku polubownego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

- Każda ze stron przeczytała niniejszą umowę, zgadza się z jej treścią i oświadcza, że wyraża zgodę na jej podpisanie.

INWESTOR 						WYKONAWCA

Załączniki:

  - Załącznik nr 1 do umowy – kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych . Roboty budowlane

  - Załącznik nr 2 do umowy harmonogram rzeczowo finansowy robót budowlanych sporządzony według kosztorysu ofertowego ( tabeli elementów scalonych ).

  - Załącznik nr 3 Protokół Odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………… z dnia …………………………..

OBIEKT: ……………………………………………………………………………………………………………

LOKALIZACJA:……………………………………………………………………………………………………

KOSZTORYS OFERTOWY WRAZ Z TABELĄ ELEMENTÓW SCALONYCH . ROBOTY BUDOWLANE

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………… z dnia …………………………..

OBIEKT: ……………………………………………………………………………………………………………

LOKALIZACJA:……………………………………………………………………………………………………

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

ROBÓT BUDOWLANYCH

sporządzony według kosztorysu ofertowego ( tabeli elementów scalonych ).

)

Załącznik nr 3 do Umowy nr ……………… z dnia …………………………..

OBIEKT: ……………………………………………………………………………………………………………

LOKALIZACJA:……………………………………………………………………………………………………

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

(budowlanych)

W OKRESIE OD DNIA ……………………….. DO DNIA …………………………..

SPORZĄDZONY DNIA  …………………………..

PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI

INWESTORA				…………………………………………………………………………………

WYKONAWCY		…………………………………………………………………………………

KIEROWNIK BUDOWY		…………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………………………………

KOMISJA STWIERDZA CO NASTĘPUJE

- NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PROTOKOŁU I KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO ODEBRANO NASTĘPUJĄCE RODZAJE ROBÓT

| NR | NAZWA RODZAJÓW ROBÓT | WARTOŚĆ WG KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO | POTRĄCONO W KOSZT. WYK. Z TYT. WAD TRWAŁYCH | JAKOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT | UWAGI I ZASTRZEŻENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYM PROTOKOŁEM JEST ZGODNY/NIEZGODNY Z ZAPISANYMI W PROJEKCIE I DZIENNIKU BUDOWY.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………		……………………………………………		……………………………

KIEROWNIK BUDOWY			WYKONAWCA	`			INWESTOR